23-6-2021

Danny van Schijndel

6007972

Kwaliteitshandboek

Danny van Schijndel

# Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave 1](#_Toc75552469)

[1.1 Algemeen 2](#_Toc75552470)

[1.2 Versie beheer 2](#_Toc75552471)

[1.3 Distributie lijst 2](#_Toc75552472)

[2.0 Organisatie 2](#_Toc75552473)

[3.0 kwaliteitshandboek 3](#_Toc75552474)

# 1.1 Algemeen

Dit document bevat het rapport over de fase Kwaliteitshandboek van Philomena. hoofdcomponenten, evenals conclusies en aanbevelingen, zijn in dit totaaloverzicht verwerkt, met mogelijke verwijzingen naar afzonderlijke uitgebreide documenten die in deze fase zijn opgesteld.

# 1.2 Versie beheer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Auteur** | **Reden voor verandering** |
| 0.1 | 23-06-2021 | Danny | ‘’ |
|  |  |  |  |

# 1.3 Distributie lijst

Dit document is beschikbaar gesteld aan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** | **Functie** |
| Philomena | Nagel / Haar salon |
|  |  |
|  |  |

# 2.0 Organisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Verantwoordelijkheid | Functie |
| Danny | Het op tijd leveren van resultaten | Design, Documentatie, Web development (front-end en back-end) |
|  |  |  |

# 3.0 kwaliteitshandboek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Logo toevoegen login | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 |
| Logo toevoegen header | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 |
| Titel veranderen van login | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 |
| Sorteren boekingen klant | Danny | 17-06-2021 | 17-06-2021 |
| Lunchpauze Tijd verwijderen | Danny | 18-06-2021 | 21-06-2021 |
| Afspraak annuleren voor klant | Danny | 21-06-2021 | 21-06-2021 |
| Juiste Nederlandse datum notatie toevoegen | Danny | 21-06-2021 | 21-06-2021 |
| Toewijzen afspraken rollen | Danny | 22-06-2021 | 22-06-2021 |
| Afspraken filteren en geschiedenis pagina toevoegen | Danny | 23-06-2021 | 23-06-2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Logo toevoegen login | Danny | 16-06-2021 | Logo toevoegen login klant en medewerker |
| Logo toevoegen header | Danny | 16-06-2021 | Logo toevoegen header |
| Titel veranderen van login | Danny | 16-06-2021 | Titel veranderen Login medewerker en Login klant |
| Sorteren boekingen klant | Danny | 17-06-2021 | Het sorteren van boekingen op datum en tijd |
| Lunchpauze Tijd verwijderen | Danny | 18-06-2021 | Tijdens de lunchpauze van 12:00 – 12:30 kunnen er geen afspraken worden gemaakt |
| Afspraak annuleren voor klant | Danny | 21-06-2021 | Het verwijderen van een afspraak in het dashboard van de klant |
| Juiste Nederlandse datum notatie toevoegen | Danny | 21-06-2021 | Juiste Nederlandse datum notatie toevoegen voor  1. Klanten Dashboard  2. Klanten Bevestig afspraak 3. Medewerker Dashboard |
| Toewijzen afspraken rollen | Danny | 22-06-2021 | Ervoor zorgen dat Phil niet gekozen kan worden bij het toewijzen van een afspraak |
| Afspraken filteren en geschiedenis pagina toevoegen | Danny | 23-06-2021 | Afspraken filteren en geschiedenis pagina toevoegen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Inloggen.php | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 | Class en image toegevoegd voor logo (Regel Nr.4) |
| Login-medewerker.php | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 | Class en image toegevoegd voor logo (Regel Nr.4) |
| Header.html | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 | Class en image toegevoegd voor logo (Regel Nr.38) |
| Inloggen.php | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 | Naam veranderd (Regel Nr.12) |
| Login-medewerker.php | Danny | 16-06-2021 | 16-06-2021 | Naam veranderd (Regel Nr.12) |
| Dashboard.php | Danny | 17-06-2021 | 17-06-2021 | ORDER BY toegevoegd (Regel Nr.19) |
| Selecteer-tijd.php | Danny | 18-06-2021 | 18-06-2021 | Tijd van 12:00 tot 12:30 verwijderd (Regel Nr.28) |
| Dashboard.php | Danny | 21-06-2021 | 21-06-2021 | Functie voor het verwijderen van een afspraak (Regel Nr.4)  Onclick voor het verwijderen van een afspraak (Regel Nr.73)  delete-room.php toegevoegd |
| Bevestig-afspraak.php | Danny | 21-06-2021 | 21-06-2021 | Tijd omzetten naar Nederlands (Regel Nr.14)  Datum omzetten naar string (Regel Nr.70) |
| Dashboard.php | Danny | 21-06-2021 | 21-06-2021 | Tijd omzetten naar Nederlands (Regel Nr.72)  Datum omzetten naar string (Regel Nr.75) |
| Medewerker.php | Danny | 21-06-2021 | 21-06-2021 | Tijd omzetten naar Nederlands (Regel Nr.60)  Datum omzetten naar string (Regel Nr.64) |
| Medewerker.php | Danny | 22-06-2021 | 22-06-2021 | Select aangepast zodat het alleen kapper en stylist toont (Regel Nr.113) |
| Dashboard.php | Danny | 23-06-2021 | 23-06-2021 | Select afspraken waar Current\_date >= dan datum in database toont (Regel Nr.31)  Geschiedenis.php toegevoegd waar Select afspraken waar Current\_date <= dan datum in database toont |